Meeting am 03.02.2022

Teilnehmer:

Alexander Rudolph (PO)

Tran Dong Tran (TM)

Benjamin Uwe Killisch

Jan-Eric Schulze

Nicas Frank

Robin Kayser

Leon Kalb

Jan Liebeck

Review:

-Daten in Tabelle Anzeigen funktioniert

-Zeitverlauf der besten Individuen erledigt

-Gütedarstellung funktioniert

-Farbliche Bitstringausgabe funktioniert

🡪Sprint vollend erfolgreich

(Projekt-)Retro:

-TestFX für JavaFX hat nicht funktioniert

-evtl lieber keine Aufteilung in lib/gui bzw. Back-End/Front-End 🡪 Tickets haben Lib und GUI Seite

-regelmäßiges Abarbeiten war nicht immer möglich

+arbeitsmodus hat sich eingependelt und hat relativ gut funktioniert

Für die Zukunft:

\*strengere Arbeitsverteilung

\*früheres Teilen von Wissen und Zusammenarbeit bei Problemen

\*evtl. Aufgabenbereich des Teammanagers klare kommunizeren

\*mehr Teambuilding sinnvoll oder nicht?