Meeting am 06.01.2022

Teilnehmer:

Tran Dong Tran, Dominik Jülg, Benjamin Uwe Killisch Nicas Frank

Review:

-Farbliche Bitstrings nicht fertig

-Speichern und Laden funktioniert

Retrospektive:

Sprint war nicht erfolgreich

Arbeitsweise mit Youtrack wurde verbessert und war evtl sogar hilfreich, Kommentare für Sprints wurden teilweise umgesetzt, wird beides beibehalten

Sprints über Endjahreszeit (Weihnachten) vermeiden, Zeit zum wieder reinkommen einplanen

Vorzeigbare Ergebnisse/Ziele anpeilen

Planning:

-Fokus auf Fertigstellung bestehender Algorithmen

-Ziel: vorzeigbarer Stand

-Sprint von 06.01. bis 20.01.2022