Meeting am 25.11.2021

Teilnehmer:

Alexander Rudolph (PO)

Tran Dong Tran (TM)

Dominiik Jülg (SWA)

Benjamin Uwe Killisch

Jan-Eric Schulze

Nicas Frank

Leon Kalb

Inhalt:

-Sprint Review/Retrospektive/Planning

Review:

-Vorführung GUI Prototyp

-Abhängigkeit von der Funktionalität der GUI -> schrittweises Ausführen funktioniert, ist aber nicht mit GUI verbunden

Retrospektive

-gut: Einigung auf Architektur, Team-Zusammenarbeit funktioniet besser

-besser nächstes Mal: bei Bugs andere Team-Mitglieder drübersehen lassen, Youtrack-Dashboard besser pflegen, klarer anzeigen was bearbeitet wird/fertig ist, Code-Freeze bleibt „Softlimit“ (gewollt: 2 Tage vor Sprintende, im Fall der Fälle: 1 Tag zuvor), Youtrack aktiver nutzen, Branches frühestmöglich erstellen und in Youtrack verlinken

Planning:

-Sprint von 25.11.2021 bis 09.12.2021 (Review)

-Fokussierung auf Darstellung und Fertigstellung angefangener Stories